| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БОРАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТАҢАТАР АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАНГАТАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

# Внеочередное    заседание                                                                                          28-го  созыва

К А Р А Р                                                                                    РЕШЕНИЕ

07 декабрь    2020 й.                                                                     07 декабря     2020 г.

№163

Танатар а.	    							         д.Тангатарово

О подготовке предложений по внесению изменений и подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский  сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

В  соответствии со статьями 2, 8, 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, статьями 7, 43  Федерального  закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом сельского поселения  Тангатаровский  сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета сельского поселения Тангатаровский  сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 28 ноября 2013 года  № 149, и необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский  сельсовет,  Совет  сельского  поселения  Тангатаровский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан  РЕШИЛ:

### 1. Подготовить предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский   сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан, состоящего из Правил землепользования и застройки сельского поселения  Тангатаровский  сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан, утвержденного Решением Совета сельского поселения от 27 декабря  2016 года №  138  «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Тангатаровский  сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан», на основании заявлений физических и юридических лиц, предложений органов государственной власти и органов местного самоуправления, поступивших в орган местного самоуправления в срок, не превышающий двух месяцев со дня опубликования настоящего решения.

2.Утвердить:

2.1.  Состав  комиссии  по  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский  сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан (приложение  №1).

2.2.  Порядок и сроки  проведения работ по подготовке  проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения  Тангатаровский  сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан (приложение №2).

2.3.  Порядок  направления  в  Комиссию  предложений  заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения  Тангатаровский  сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан (приложение № 3).

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте  сельского поселения  Тангатаровский  сельсовет в сети «Интернет» http://sptangatarovski.ru .

4.  Контроль  за  выполнением настоящего решения оставляю  за собой.

Глава сельского поселения                                        А.А.Тухбатуллина

Приложение №1

к решению Совета

сельского поселения  Тангатаровский  сельсовет

муниципального района Бураевский район

Республики Башкортостан

от 07.12.2020г. № 163

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский  сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан

| Председатель Комиссии: |  |
| --- | --- |
| Тухбатуллина Алсу Анифовна | Глава сельского поселения Тангатаровский сельсовет |
| Заместитель председателя Комиссии: |  |
| Минязев Ильфат Зульфатович | Заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ |
| Члены Комиссии: |  |
| Гильманова Юлия Нафиковна | И.о. председателя комитета-начальника отдела по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений по Бураевскому району |
| Валиев Линар Дамирович | Начальник отдела по строительству и ЖКХ – главный архитектор Администрации муниципального района Бураевский район; |
| Коскина Фанзиля Сагмановна | Управляющий делами администрации сельского поселения Тангатаровский сельсовет |

Приложение №2

к решению Совета

сельского поселения  Тангатаровский сельсовет

муниципального района Бураевский район

Республики Башкортостан

от  07.12.2020г. № 163

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения  Тангатаровский сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский сельсовет | Декабрь 2020 | Глава администрации сельского поселения Тангатаровский сельсовет |
|  | Заключение договора с ООО «Геостройинжиниринг» | до 31 декабря 2020 | А.А.Тухбатуллина Г.Х. Аслямова |
|  | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский сельсовет | В соответствии с муниципальным контрактом | ООО «Геостройинжиниринг» |
|  | Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский сельсовет | В течении 10 дней со дня получения проекта | Комиссия, отдел архитектуры администрации района |
|  | Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский сельсовет главе администрации или отправление его на доработку | В течение 10 дней | Комиссия |
|  | Принятие решения о проведении публичных слушаний, опубликование материалов по проекту о внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский сельсовет | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Глава администрации сельского поселения Тангатаровский сельсовет |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории | Не менее чем 1 месяца, не более 4-х месяцев | Комиссия |
|  | Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории по результатам обсуждений на публичных слушаниях и предоставление главе сельского поселения Тангатаровский сельсовет | В течение 10 дней | Комиссия и проектная организация |
|  | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте поселения в сети «Интернет» заключения о результатах публичных слушаний | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты проведения публичных слушаний | Управляющий делами администрации сельского поселения |
|  | Принятие решения о представлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории поселения в Совет депутатов или об отклонении проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава администрации сельского поселения Тангатаровский сельсовет |
|  | Утверждение проекта откорректированных Правил или отправление его главе администрации поселения на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Представительный орган власти поселения |
|  | Размещение на официальном сайте района в сети «Интернет» и в ФГИС ТП окончательной редакции Правил землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский сельсовет | Не позднее 10 дней со дня принятия решения об утверждении Правил землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский сельсовет | Управляющий делами администрации сельского поселения |

Приложение №3

к решению Совета

сельского поселения  Тангатаровский  сельсовет

муниципального района Бураевский район

Республики Башкортостан

от 07.12.2020г. № 163

ПОРЯДОК

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по

подготовке проекта о внесении изменений Правила землепользования и застройки территории сельского поселения  Тангатаровский  сельсовет

- С  момента  опубликования  решения  Совета  сельского поселения  Тангатаровский   сельсовет  «О  подготовке предложений по внесению изменений о  подготовке проекта о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский  сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский  сельсовет (далее – Комиссия) предложения по подготовке внесения изменений в  Правила землепользования и застройки территории  сельского поселения Тангатаровский сельсовет.

- Предложения могут быть направлены:

  - По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта о внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Тангатаровский  сельсовет») по адресу: 452972, Республика Башкортостан, Бураевский район, д. Тангатарово, улица Молодежная, 1 администрация сельского поселения  Тангатаровский сельсовет.

  - В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации сельского поселения  Тангатаровский  сельсовет – adm_tangatarovo@mail.ru

При  этом  гражданин  в  обязательном  порядке  указывает  свою  фамилию, имя, отчество,  адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме  электронного  документа,  и  почтовый  адрес,  если  ответ  должен  быть направлен в письменной форме.

- Предложения  должны  быть  логично  изложены  в  письменном  виде (напечатаны  либо  написаны  разборчивым  почерком)  за  подписью  лица,  их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации  и  даты  подготовки  предложений.  Неразборчиво  написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке  проекта  о  внесения  изменений  в  Правила землепользования и застройки территории сельского поселения, комиссией не рассматриваются.

- Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

- Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории, не рассматриваются.

- Комиссия  не  дает  индивидуальные ответы  на  поступившие  предложения.