| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БОРАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТАҢАТАР АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАНГАТАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 10

09 март  2021 йыл                                                                  09 марта  2021 года

Танатар  а.	                                                                                        д.Тангатарово

О  подготовке  населенных  пунктов, хозяйственных строений,

мостов  и  других  сооружений  к  пропуску  паводка  2021  года

Во исполнение Распоряжения Главы муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан № 69 от 16 февраля  2021 года и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Тангатаровский сельсовет  муниципального района Бураевский район в 2021 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях,Администрация  сельского  поселения   Тангатаровский  сельсовет

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать комиссию для организации работ по пропуску весеннего паводка 2021 года  (Приложение  № 1).

2. Разработать и утвердить план мероприятий, осуществить комплекс неотложных мер по защите населенных пунктов, объектов , находящихся в зоне возможного затопления, подготовке средств  для возможной эвакуации материальных ценностей , по пропуску весеннего паводка 2021 года (Приложение № 2).

3. Руководителям учреждений, трудовых коллективов:

- организовать своевременную очистку крыш  от снега;

- на период паводка  организовать аварийные бригады во главе руководителей  подразделений хозяйства  и учреждений;

- во время пропуска льда и в период наибольшей воды руководителям организовать  круглосуточные дежурства.

4.Обеспечить выполнение мероприятий по недопущению загрязнения рек и  окружающей среды.

- Контроль  за  выполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.

Глава                                                                                          А.А.Тухбатуллина

Приложение  №  1

к  постановлению  главы  администрации

сельского поселения Тангатаровский сельсовет

муниципального района Бураевский район  РБ

от 09  марта  2021  года  №10

С О С Т А В

комиссии  для  организации  работ  во время  паводка  2021  года

- Тухбатуллина А.А.  -  глава  сельского  поселения  Тангатаровский  сельсовет,  -   председатель  комиссии;

- Коскина Ф.С.  -  управляющий  делами  сельского  поселения, - секретарь

комиссии;

Члены  комиссии:

1.  Галкова Г.Р.  -  директор  МОБУ ООШ  д.  Тангатарово; ( по согласованию)

2. Самигуллина З.Ф. -   депутат сельского поселения,  округ №5 (по согласованию);

3. Хаматнурова  Р.Ф.  -  депутат сельского поселения,  округ №1 (по согласованию);

- Арсланова  В.Г.  -  фельдшер   ФАП д.Тангатарово (по согласованию);

- Якупов И.Ф.  -  депутат сельского поселения, округ №5, слесарь газовой службы (по согласованию);

- Мазур Л.Е.  -  заведующая  отделением  почты (по согласованию);

- Яляева Г.Р. - депутат сельского поселения,  округ №3 (по согласованию);

- Хасанов А.А.- староста д.Тансызарово (по согласованию);

- Камалтдинов А.Т.- депутат сельского поселения, округ №5(по согласованию);

- Миннигалиев Р.Р.- депутат сельского поселения, округ №4(по согласованию);

- Галков Ф.А. – депутат сельского поселения, округ №5(по согласованию);

- Гильманшина Л.Д. – фельдшер ФАП д.Саит-Курзя ( по согласованию);

- Султангалиев Р.Ф – староста д.Старокурзя и Саит-Курзя;

- Валиев Б.Г. – староста д.Аитово;

- Хасанов А.А. – староста д.Тансызарово;

- Ахкямова А.С. – староста д.Новошиликово;

- Миннигалиева Г.Н. – староста д.Воткурзя;

- Фарвазов А.М. – депутат сельского поселения, округ №2, староста д.Тангатарово  (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению

главы администрации

сельского поселения 									      Тангатаровский сельсовет 							             от 09 марта 2021 года  №10

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по пропуску весеннего паводка

по сельскому поселению Тангатаровский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятий | сроки исполнения | ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать план мероприятий по пропуску весеннего паводка | до 18.03. 2021 г. | Руководители организаций и учреждений, глава администрации |
| 2 | Провести совместное заседание ИП, ООО и администрации СП по безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года | до 20.03 2021 г. | Руководители организаций и учреждений, глава администрации |
| 3 | Определить населенные пункты, мосты, которые могут быть затоплены и разработать предупредительные меры по их предотвращению | --«-- | --«-- |
| 4 | Очистить от снега крыши организаций, учреждений, производственных помещений | до 20.03. 2021г. | Руководители организаций и учреждений |
| 5 | Очистить от снега полотно дорог, мостовые пролеты, водоотводные трубы через дорож- ное полотно внутри населенных пунктов | до 01.04. 2021 г. | --«-- |
| 6 | Обеспечить сохранность линий связи, элек- тропередач, заблаговременно закрепить и установить за ними систематическое наблюдение | в период паводка | --«-- |
| 7 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из мест возможного затопления | до 08.04. 2021 г. | Руководители организаций и учреждений |
| 8 | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения нормальной производственной деятельности ИП и учреждений администрации | до 01.04. 2021 г. | Руководители организаций и учреждений, глава администрации |
| 9 | Вести работу по охране общественного порядка, в период паводка, соблюдение противопожарной безопасности | во время паводка | Руководители организаций и учреждений |
| 12 | Провести разъяснительную работу среди населения | --«-- | Администрация СП |
| 13 | Обеспечить бесперебойную связь со всеми подразделениями, учреждениями | --«-- | Руководители организаций и учреждений |

Исполнитель  управделами СП:                                       Коскина Ф.С.

Тел. 2-40-25